АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2011 г. № 384

Об утверждении Плана реализации

Схемы территориального планирования

муниципального образования «Беловский район»

Курской области.

В соответствии со ст.22 Градостроительного Кодекса РФ, Законом Курской области «О градостроительной деятельности на территории Курской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый План реализации Схемы территориального планирования муниципального образования «Беловский район» Курской области, утвержденной Решением Представительного Собрания Беловского района Курской области от 22.03.2011 г. № 17/3 «Об утверждении территориального планирования муниципального образования «Беловский район» Курской области (далее – План).

- Отделу строительства, архитектуры Администрации Беловского района Курской области обеспечить мониторинг реализации Плана и организацию работы по внесению изменений в План.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Беловские зори» и разместить на официальном сайте Администрации Беловского района курской области.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы по финансово-экономическим вопросам администрации Беловского района Курской области З.Г.Чернецкую.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Беловского района

Курской области                                                                             О.А.Бабичев

Приложение

к Плану реализации Схемы

территориального планирования

Беловского района Курской области

Финансово-экономическое обоснование Схемы территориального планирования

Беловского района Курской области

План реализации Схемы территориального планирования Беловского района Курской области не устанавливает расходные обязательства муниципального района «Беловский район» Курской области, а определяет перечень, приоритетность и последовательность реализации и мероприятий по размещению и строительству, а также реконструкции объектов строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Указанный перечень составлен на основе предложений органов местного самоуправления. Предприятий и организаций Беловского района Курской области, Главного управления МЧС России по Курской области, учтенный в составе мероприятий Схемы территориального планирования Беловского района Курской области.

Учитывая, что объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, указываются и обосновываются в областных программах, программах соответствующих ведомств, содержащих эти мероприятия. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Плана строится на основе учета нормативных правовых актов Курской области, устанавливающих расходные обязательства Беловского района Курской области в соответствующих сферах деятельности, ответственных за реализацию мероприятий Плана.

Приложение

к постановлению главы

Администрации Беловского района

№ 384 от  16.06. 2011 г.

План реализации

Схемы территориальною планирования Беловского района, утвержденной Решением Представительного собрания

Беловского района Курской области от 22.03.2011 г. №17/3

| № п/п | Наименование мероприятия | Место размещения | Срок подготовки документации (градостроите льной, проектной), год | Срок строительст ва реконструк ции, год | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Объекты капитального строительства сельхозназначения, реконструкция и строительство которых планируется |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия в сфере развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство свиноводческого комплекса до 50 тыс. голов в с.Бобрава | Бобравский сельсовет | имеется | До 2015 г | собственные, заемные | ООО «Псельское» |
| 2 | Строительство молочно-товарной фермы на 2670 голов в х. Пенском | Беловский сельсовет | 2013 г | До 2015 | собственные, заемные | ООО «Айвизоли» |
| 3. | Реконструкция комплекса КРС на 600 голов в с. Вишнево | Вишневский сельсоет | 2013 г | До 2015 г | собственные, заемные | АОАО «Гарант» |
| 4. | Строительство второй очереди базы хранения и предпродажной подготовки картофеля до 10000 тонн у с. М.-Солдатское | М.Солдатский сельсовет | имеется | До 2015 г | собственные, заемные | ООО «Псельское» |
| 5. | Строительство комплекса КРС на 600 дойных коров в с.К.Буды | Долгобудский сельсовет | 2015г | До 2020 г | собственные, заемные |  |
| 6. | Строительство комбикормового завода мощностью 5т/час | Беловский сельсовет | 2015 г | До 2020г | собственные, заемные | ООО «Псельское» |
| 2. Объекты капитального строительства социальной сферы, реконструкция и строительство которых планируется |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство Песчанской школы На 240 учеников в с.Песчаное | Песчанский сельсовет | До 2012 г | 2015 г | областной бюджет, районный бюджет | Администрация Беловского района |
| 8. | Строительство детсада сл.Белой | Беловский сельсовет | 2015 г | 2020 г | областной бюджет, районный бюджет | Администрация Беловского района |
| 9. | Строительство дома культуры в сл.Белой | Беловский сельсовет | 2015 г | 2020 г | областной бюджет, бюджет Беловского сельсовета | Администрация МО «Беловский сельсовет» |
| 10. | Строительство дома культуры в п.Коммунар | Коммунаровский сельсовет | 2013 г | 2015 г | областной бюджет, бюджет Коммунаровского сельсовета | Администрация МО «Коммунаровский сельсовет» |
| 11. | Строительство спортивного комплекса в сл.Белой | Беловский сельсовет | 2012 | 2015 г | областной бюджет, районный бюджет | Администрация Беловского района |
| 12 | Строительства жилых домов котеджного типа в сл.Белой | Беловский сельсовет | 2014 | 2011-2020 гг | Средства населения | Администрация Беловского сельсовета |
| 3. Объекты капитального строительства, реконструкция и строительство которых планируется |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Мероприятия в сфере развития инженерной инфраструктуры газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство (завершение строительства) ГРП (газорегуляторных пунктов), межпоселковых газопроводов высокого давления | Бобравский с/с С.Стригослы | 2011 г | 2012 г | областной бюджет, бюджет сельсовета, средства населения | Администрация Беловского сельсовета |
| 14. | Строительство (завершение строительства) ГРП (газорегуляторных пунктов), межпоселковых газопроводов высокого давления | Ильковский с/с Х.Победа | 2011 г | 2012 г | областной бюджет, бюджет сельсовета, средства населения | Администрация Ильковского сельсовета |
| 15. | Строительство (завершение строительства) ГРП (газорегуляторных пунктов), межпоселковых газопроводов высокого давления | М-Солдатский с/с П.Рулитино | 2011 г | 2012 г | областной бюджет, бюджет сельсовета, средства населения | Администрация Малосолдатского сельсовета |
| 16. | Строительство (завершение строительства) ГРП (газорегуляторных пунктов), межпоселковых газопроводов высокого давления | Корочанский с/с Д.Корочка-Слободка | 2011 г | 2012 г | областной бюджет, бюджет сельсовета, средства населения | Администрация Корочанскогосельсовета |
| 3.2 Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в поселке Коммунар Вторая очередь | Коммунаровский сельсовет | имеется | 2011-2013 гг | областной бюджет, бюджет сельсовета, средства населения | Администрация Коммунаровского сельсовета |
| 18. | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в сл.Белой | Беловский сельсовет | имеется | 2011-2015 гг | областной бюджет, бюджет сельсовета, средства населения | Администрация Беловского сельсовета |
| 19. | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.М.Солдатское | Малосолдатский сельсовет | имеется | 2011 г | областной бюджет, бюджет сельсовета, средства населения | Администрация Малосолдатского сельсовета |
| 20. | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Пены | Пенский сельсоет | имеется | 2012-2015 гг | областной бюджет, бюджет сельсовета, средства населения | Администрация Пенского сельсовета |
| 21. | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в Долгий колодезь | Корочанский сельсовет | 2011 г | 2012 гг | областной бюджет, бюджет сельсовета, средства населения | Администрация Корочанскогосельсовета |
| 22. | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Бобрава | Бобравский сельсовет | 2012 | 2015 гг | областной бюджет, бюджет сельсовета, средства населения | Адмсинистрация Бобравского сельсовета |
| 3.3 Водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Строительство очистных сооружений сл.Белой | Беловский сельсовет | 2015 | 2020 | областной бюджет, бюджет сельсовета, средства населения | Адмсинистрация Бобравского сельсовета |
| 24. | Строительство очистных сооружений д.Гирьи | Гирьянский сельсовет | 2015 | 2020 | областной бюджет, бюджет сельсовета, средства населения | Адмсинистрация Бобравского сельсовета |
| 25. | Строительство очистных сооружений п.Коммунар | Коммунаровский сельсовет | 2015 | 2020 | областной бюджет, бюджет сельсовета, средства населения | Адмсинистрация Бобравского сельсовета |
| 3.4 В сфере развития автомобильной транспортной |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Строительство автодорог с твердым покрытием : «село Кр.Буды – село Леоновка - граница Б.Солдатского муниципального образования» | Долгобудский сельсовет | 2015 | 2020 | областной бюджет, бюджет сельсовета | Администрация Беловского района, сельсоветы |
| 27. | Село Вишнево- село Озерки» | Вишневский и Кондратовский сельсовет | 2015 | 2020 | областной бюджет, бюджет сельсовета | Администрация Беловского района, сельсоветы |
| 28. | Деревня Лошаковка – село Песчаное» Объездная дорога | Беловский,Песчанский сельсоветы | 2015 | 2020 | областной бюджет, бюджет сельсовета | Администрация Беловского района ,сельсоветы |
| 29. | «п.Коммунар-п.Свердловский» | Коммунаровский сельсовет | 2015 | 2020 | областной бюджет, бюджет сельсовета | Администрация Беловского района, сельсоветы |
| 30. | Строительство железобетонных мостов: «село Вишнево – село Мокрушено», «слобода Белая – хутор Пенский» | Ильковский сельсовет Вишневский сельсовет | 2014 | До 2020 | областной бюджет, бюджет сельсовета | Администрация Беловского района, сельсоветы |
| 31. | В с. Илек через ручей Грязный | Ильковский сельсовет | 2014 | До 2020 | областной бюджет, бюджет сельсовета | Администрация Беловского района, сельсоветы |
| 4. Реконструкция существующих и строительство новых объектов энергетики |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Реконструкция ПС 35 кВ «Белица», ПС 35 кВ «Кондратовка», ПС 35 кВ «Мокрушино», ПС 35 кВ «Пены-2»; реконструкция ВЛ 35 кВ Белая-Пены 2, ВЛ 35 кВ Белая-Мокрушино, ВЛ 35 кВ Белая-Кондратовка, ВЛ 35 кВ отп. Белица; строительство ВЛ 35 кВ Белая 1сш-Пены 2, ВЛ 35 кВ Белая II сш-Мокрушино, ВЛ 35 кВ Восход-Белица, ВЛ 35 кВ отп. Кондратовка; реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-Д.Буды, ВЛ 110 кВ Д.Буды-Р.Буды. Расширение ПС 110кВ «Восход» | Территория муниципальных образований Беловского района | 2011-2015 | 2011-2020 | Собственные средства предприятия | Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» |
| 5.Мероприятия по развитию системы связи |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Строительство антенно-мачтовых сооружений ТЕЛЕ2 (Беличанский с/с, с.Белица в 100м от а/д), МТС (Беличанский с/с, с.Белица северо-восточнее) | Беличанский с/с | 2011-2015 гг | 2011-2020 гг | Собственные средства предприятия | Предприятия сотовой связи |
| 34. | Билайн (Гирьянский с/с, с./д.Гири, южнее подстанции "Восход") | Гирьянский с/с | 2011-2015 гг | 2011-2020 гг | Собственные средства предприятия | Предприятия сотовой связи |
| 35. | ТЕЛЕ2 (Кондратовский с/с, с.Озерки, восточнее села Озерки) | Кондратовский с/с | 2011-2015 гг | 2011-2020 гг | Собственные средства предприятия | Предприятия сотовой связи |
| 36. | Билайн (Пенский с/с, с.Пены, центральная часть с.Пены) | Пенский с/с | 2011-2015 гг | 2011-2020 гг | Собственные средства предприятия | Предприятия сотовой связи |
| 37. | Билайн (Песчанский с/с, с.Песчаное, южная часть с.Песчаное) | Песчанский с/с, | 2011-2015 гг | 2011-2020 гг | Собственные средства предприятия | Предприятия сотовой связи |
| 6. Иные объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Строительство полигона ТБО в Долгобудском с/с | Долгобудский сельсовет | 2011-2015 гг | 2011-2020 гг | областной бюджет, бюджет сельсовета | Администрация Беловского района, сельсоветы |
| 39. | Строительство полигона ТБО в Беличанском с/с | Беличанский сельсовет | 2011-2015 гг | 2011-2020 гг | областной бюджет, бюджет сельсовета | Администрация Беловского района, сельсоветы |
| 7. Мероприятия в сфере снижения риска ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Строительство пожарного депо | Беловский сельсовет | 2011-2015 | До 2020 гг | областной бюджет, районный бюджет | Администрация Беловского района |
| 35 | Реконструкция автоматизированной системы центрального оповещения района | Муниципальные образования района | 2012 г. | 2013-2014г.г | областной бюджет, районный бюджет | Администрация Беловского района |
| 36 | Оборудованные подъезды для забора воды в целях пожаротушения | Муниципальные образования района | 2012 г. | 2013-2014г.г | областной бюджет, районный бюджет | МО района |
| 37 | Реконструкция системы противопожарного водоснабжения поселений района | Муниципальные образования района | 2012 г. | 2013-2014г.г | областной бюджет, районный бюджет | МО района |
| 38 | Схема инженерной защиты территории района от подтоплений и затоплений | Муниципальные образования района | 2012 г. | 2013-2014г.г | областной бюджет, районный бюджет | МО района |